三周安排与分工

学生具体执行顺序见 docs_word/06_学生执行顺序.md。本文件按周安排任务，06_学生执行顺序.md 按学生实际操作步骤排序。

第 1 周：数据理解和代码跑通

目标：让所有人先跑通最小实验，知道数据是什么，输出是什么。

1、数据整理：

•阅读 docs_word/03_数据说明.md；

•统计 data_N95 中 O3、PM2.5、PM10 的缺失情况；

•统计 95 个站点的城市、经纬度分布；

•画 O3、PM2.5、PM10 的整体时间序列；

•输出一份数据说明初稿。

2、baseline ：

•阅读当前已有主表paper_assets_pediffwavenet/table1_main

_raw_comparison.csv；

•确认已有baseline：MTGNN、Graph WaveNet、AGCRN 等；

•优先调研并适配DiffSTG，说明见docs_word/05_有代码论文推荐_DiffSTG.md；

•跑通一个已有baseline、DiffSTG或复核已有结果；

•输出baseline运行命令和指标。

3、PE-DiffWaveNet 实验：

•运行 scripts/run_smoke_cpu.sh；

•用小配置跑 1-3 个 epoch；

•确认输出目录、日志、metrics_summary.json 是否正常；

•记录首次可复现实验命令。

4、结果整理：

•建立统一结果表；

•确认 RMSE、MAE、MAPE、Peak RMSE、Step6 RMSE 字段；

•设计图表命名规范；

•整理已有 paper assets 中的表格字段。

第 2 周：批量实验

目标：按固定配置跑出有用结果，不追求花哨。

推荐实验矩阵

| 实验类型 | 配置 |
| --- | --- |
| 主模型 | PE-DiffWaveNet,seq_len=24,pre_len=6, seed=42 |
| 多 seed | seed=42,52,62 |
| 输入窗口 | seq_len=12,24,48 |
| 预测步长 | pre_len=1,3,6,12,24 |
| 无扩散 | USE_DIFFUSION=0 |
| 无 PE 图 | USE_PE_GRAPH=0 |
| 无 PE FiLM | USE_PE_FILM=0 |
| PE shuffle | PE_SHUFFLE_SEED=52 |
| 小样本 debug | 限制 MAX_*_WINDOWS |

每次实验必须记录

•命令；

•seed；

• seq_len/pre_len；

•是否使用 diffusion；

•是否使用 PE graph / PE FiLM；

•输出目录；

•最终 RMSE/MAE/MAPE；

•失败原因或异常日志。

第 3 周：图表、报告和验收

目标：把结果整理成老师和论文都能继续使用的材料。

需要完成的图表

•主对比表；

•消融实验表；

•不同预测步长误差曲线；

•真实值 vs 预测值曲线；

•站点误差分布图；

•高值区误差分析图；

•PE 分层结果图。

报告结构

参考 templates/report_outline.md。

验收标准

•至少一个模型可从命令完整复现；

•每组结果表字段统一；

•每个图表有对应数据源；

•报告中的结论能对应具体实验结果；

•不使用未说明的数据或不可复现截图。